Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante esta fase hemos logrado avanzar significativamente en los objetivos planteados. Se desarrollaron las siguientes actividades: - Limpieza, preparación y análisis exploratorio del dataset histórico de ventas de calzado del cliente. - Evaluación de modelos basales (s-Naive, Moving Average, Holt–Winters) para establecer línea base. - Experimentación con modelos de Machine Learning (SVR, Random Forest y XGBoost). - Selección del modelo final en base a MAE, MAPE, R2 y RMSE, siendo XGBoost el que presentó mayor estabilidad y desempeño en proyección. - Construcción del pipeline predictivo, desde ingestión de datos hasta generación de pronósticos. - Implementación de dashboards operativos y gerenciales en el entorno interno del cliente (intranet ARISTO). - Pruebas con datos reales, interpretación de resultados y simulación para las áreas comerciales. El avance ha cumplido con el objetivo de construir un sistema capaz de predecir ventas con 6–12 meses de horizonte, permitiendo apoyar decisiones de compra internacional, mitigando exceso de stock y mejorando la precisión del proceso de planificación. |
| --- | --- |
| Objetivos | - Construir un modelo predictivo para proyectar demanda de calzado. - Automatizar el pipeline y despliegue. - Integrar datos históricos del negocio con indicadores externos del mercado. - Entregar resultados mediante dashboards consultables por el área comercial. |
| Metodología | Se utilizaron dos enfoques metodológicos complementarios: - PMBOK + Cascada para la gestión del proyecto: planificación, control de tiempo, asignación de tareas y entrega de hitos. - CRISP–DM, como estándar industrial de desarrollo de soluciones predictivas: - Comprensión del negocio - Comprensión de los datos - Preparación de datos - Modelado - Evaluación - Implementación predictiva y visualización La metodología fue adecuada para asegurar trazabilidad, control y calidad técnica en cada fase. |
| Evidencias de avance | Las evidencias correspondientes a esta fase son: - Dataset limpiado y transformado, con variables imputadas, codificadas y normalizadas. - Notebook con experimentación de modelos, métricas comparadas y justificación técnica. - Pipeline predictivo funcional, integrando carga de datos, entrenamiento y generación de pronósticos. - Dashboards operativos y gerenciales en intranet, utilizados para interpretar resultados en tiempo real. - Despliegue en servidor del cliente, validando uso real del sistema predictivo. Estas evidencias permiten demostrar el avance consistente del proyecto, la calidad de la experimentación, la pertinencia metodológica y la relevancia del despliegue real dentro de la organización. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Análisis de requerimientos y comprensión del negocio | Reunión con el cliente, identificación de necesidades y definición del alcance del modelo predictivo. | Reuniones online, documentación del proyecto y lineamientos del negocio. | 1 semana. | Cristóbal | Facilitó claridad del problema y requerimientos. No hubo dificultades relevantes. | Completado | No requirió ajustes. |
| Gestión y administración de información | Limpieza del dataset, tratamiento de valores faltantes y preparación estadística para modelado. | Dataset ARISTO, Google Colab, pandas y herramientas de análisis. | 2 semanas | Daniel | Dificultad: estacionalidad y codificación del producto. Se resolvió con iteraciones y verificación grupal. | Completado | Se extendió el tiempo de limpieza sin afectar plazos. |
| Desarrollo tecnológico | Experimentación con modelos basales y supervisados hasta seleccionar XGBoost como mejor alternativa. | Google Colab, sklearn, xgboost y métricas MAE, MAPE, R2, RMSE. | 3 Semanas | Cristopher | Facilitó contar con métricas objetivas. La dificultad fue comparar modelos varias veces para obtener estabilidad. | Completado | Ajuste: mayor número de pruebas para validar desempeño. |
| Integración de tecnologías y despliegue | Construcción del pipeline predictivo y configuración en servidor corporativo on-premise del cliente. | Servidor ARISTO, entorno Python, acceso interno y pruebas de compatibilidad. | 1 Semana | Daniel | Facilitador: acceso a servidor real del cliente. Dificultad: permisos y despliegue interno. | Completado | Se ajustaron configuraciones sin alterar el alcance. |
| Visualización de resultados | Diseño de dashboards operativos y gerenciales para consulta y simulación de demanda futura. | Dashboards internos, entorno BI corporativo y datos proyectados del modelo. | 1 Semana | Cristobal | Facilitador: información clara para decisiones comerciales. Dificultad: compatibilidad con intranet y accesos. | En curso | Ajuste menor: mejoras visuales y métricas adicionales para interpretación. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: El desarrollo del plan de trabajo se ha visto favorecido por varios factores clave. En primer lugar, contar con datos reales del cliente ARISTO facilitó un análisis más preciso y permitió validar la solución en un contexto real. Además, la coordinación semanal del equipo, la claridad en la asignación de tareas y la disponibilidad de un servidor corporativo para el despliegue agilizaron el cumplimiento de los hitos planificados. También fue un facilitador importante la aplicación de metodologías estructuradas (PMBOK y CRISP-DM), que permitieron mantener orden, trazabilidad y control de avance durante cada etapa. Entre las dificultades, el proceso de limpieza y transformación del dataset requirió más tiempo del estimado debido a la estacionalidad, codificación de productos y valores inconsistentes. Para resolverlo, se realizaron iteraciones adicionales, revisión colectiva del dataset y ajustes en micro-hitos sin afectar el cronograma general. Otra dificultad fue la compatibilidad del despliegue interno en el servidor corporativo, que se abordó mediante coordinación directa con el área técnica del cliente y ajustes de configuración. Estas acciones permitieron mantener la continuidad del proyecto, mejorar la calidad de los datos y asegurar un funcionamiento estable del modelo predictivo, sin comprometer el alcance ni los plazos del plan de trabajo.

Actividades ajustadas o eliminadas: El plan de trabajo no requirió eliminación de actividades, ya que todas se mantuvieron alineadas con los objetivos iniciales del proyecto. Sin embargo, se realizaron ajustes menores en la duración de la preparación del dataset y la validación de modelos, ya que estas tareas demandaron mayor análisis y pruebas para asegurar confiabilidad en las proyecciones. Gracias a una buena planificación inicial, comunicación semanal del equipo y acceso a datos reales del cliente, los ajustes no afectaron el alcance ni los plazos finales. La extensión de tiempo permitió mejorar la calidad técnica del modelo y entregar resultados más estables sin necesidad de cambiar actividades o reformular el proyecto.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Todas las actividades del proyecto han sido iniciadas y ejecutadas dentro del cronograma, sin retrasos críticos que afecten el avance general. Si bien algunas tareas, como la limpieza del dataset y la validación de modelos, requirieron más tiempo del inicialmente planificado, dichos ajustes fueron absorbidos dentro de la fase sin modificar entregables ni fechas de cierre. Este cumplimiento fue posible gracias a la distribución adecuada de responsabilidades, coordinación semanal, trabajo paralelo entre integrantes y acceso oportuno a datos reales y recursos tecnológicos. Por esta razón, no existen actividades pendientes ni retrasadas que comprometan los objetivos o el resultado final del proyecto.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.